BEEKOFF® · Documento de Projeto

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Calculadora de Freelas — Sistema Operacional de Precificação para Profissionais Criativos

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Calculadora de Freelas (nome provisório) |
| Responsável / Patrocinador | Robert Bragança — BEEKOFF® |
| Versão do documento | 1.0 |
| Data de abertura | 25 de julho de 2026 |
| Documentos relacionados | Estudo de Precificação (base de pesquisa) · PRD/SRS v1.0 |

# 1. Justificativa

O mercado freelancer criativo (design, fotografia, motion, vídeo, criação de conteúdo e web) carece de uma ferramenta de precificação que reflita a complexidade real do trabalho. As calculadoras existentes partem quase sempre da lógica simplificada preço = horas × valor/hora, o que não explica por que dois profissionais entregando o mesmo tipo de serviço cobram valores completamente diferentes.

Essa simplificação gera dois problemas centrais no mercado:

- Subprecificação: profissionais não contabilizam custos invisíveis (estrutura, tempo administrativo, impostos) e trabalham no prejuízo sem perceber.

- Insegurança na negociação: sem um número defensável, o profissional cede a pressões de preço do cliente por falta de fundamento técnico.

Não existe hoje, em português e adaptada à realidade tributária e associativa brasileira (MEI, Simples Nacional, tabelas ADG/Adegraf), uma ferramenta que combine cálculo técnico rigoroso, benchmark de mercado e apoio direto à negociação comercial.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo geral

Entregar uma ferramenta que dê segurança técnica e comercial para profissionais criativos freelancers precificarem, defenderem e evoluírem seus preços de forma sustentável.

## 2.2 Objetivos específicos

- Calcular o custo-hora real do profissional considerando horas faturáveis reais, não horas disponíveis.

- Aplicar uma metodologia modular em camadas (custo operacional, tempo, complexidade, risco, urgência, direitos de uso, valor estratégico) que se adapta a qualquer área criativa.

- Comparar o preço calculado com faixas de referência de mercado (tabelas ADG/Adegraf) como benchmark, nunca como regra fixa.

- Gerar uma proposta comercial exportável com justificativa transparente da composição do preço.

- Evoluir, em versões futuras, para um sistema operacional de precificação e gestão financeira do freelancer criativo.

# 3. Escopo

## 3.1 Incluso no MVP (V1 — gratuito)

- Perfil do profissional (área de atuação, experiência, regime tributário, localização).

- Cadastro de custos mensais e cálculo automático do custo-hora real (horas faturáveis, não disponíveis).

- Motor de cálculo em 3 camadas com multiplicadores de complexidade, urgência, porte do cliente e direitos de uso.

- Base de dados de referência estruturada a partir das tabelas ADG/Adegraf, usada como benchmark comparativo.

- Resultado em três faixas: mínimo (piso), recomendado e premium, com breakdown percentual da composição do preço.

- Exportação de proposta/orçamento em PDF.

## 3.2 Fora do escopo do MVP (planejado para V2/V3)

- Simulador de negociação (impacto de descontos e cortes de escopo).

- Biblioteca de escopos prontos por categoria.

- Dashboard financeiro e controle de rentabilidade por projeto.

- Histórico de orçamentos e comparativo entre preço calculado e preço efetivamente fechado.

- Multiusuário / contas de agência com times e custos-hora diferentes.

- Integração com emissão de contratos e notas fiscais.

- Cobrança via assinatura (billing).

# 4. Partes interessadas (stakeholders)

| Papel | Descrição |
| --- | --- |
| Patrocinador / Product Owner | Robert Bragança (BEEKOFF®) — direção de produto, marca e priorização |
| Usuários finais | Designers, fotógrafos, motion designers, videomakers, web designers e criadores de conteúdo freelancer |
| Parceiro técnico potencial | Desenvolvedor colaborador do projeto finkoffee, para eventual integração futura |
| Fonte de dados de referência | ADG Brasil / Adegraf — tabelas usadas como benchmark, respeitando os termos de uso das tabelas originais |

# 5. Premissas

- O público inicial é majoritariamente brasileiro, atuando como Pessoa Física, MEI ou Simples Nacional.

- O acesso ao produto começa 100% gratuito, sem necessidade de cartão de crédito.

- As tabelas de referência (Adegraf/ADG) serão atualizadas manualmente por versão/ano e tratadas como dado versionado, não estático no código.

- O usuário fornece dados financeiros pessoais/profissionais sensíveis (despesas, faturamento estimado), o que exige tratamento de dados como prioridade desde o primeiro release.

# 6. Restrições

- Orçamento operacional inicial enxuto (produto bootstrapped) — a arquitetura deve minimizar custo de infraestrutura desde o MVP.

- Conformidade obrigatória com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) desde o dia 1, por lidar com dados financeiros e pessoais.

- O modelo de monetização não pode onerar o público-alvo (freelancers e profissionais autônomos, muitas vezes em início de carreira).

# 7. Modelo de monetização (visão macro)

A estratégia de monetização é deliberadamente progressiva e não extrativista — o objetivo é sustentar a operação, não maximizar receita sobre um público que o próprio produto existe para proteger financeiramente.

| Fase | Modelo | Racional |
| --- | --- | --- |
| V1 — MVP | 100% gratuito | Validação de produto, aquisição de base, construção de confiança e dados de uso |
| V2 | Freemium — funcionalidades avançadas (benchmark regional, biblioteca de escopos, simulador de negociação, propostas automáticas, dashboard financeiro) atrás de assinatura de baixo valor | Preço calibrado para cobrir custo de infraestrutura e operação + margem operacional saudável, não para maximizar ticket |
| V3 | Reajustes periódicos de preço, orientados por crescimento de base e tráfego | Garantir capacidade operacional (evitar degradação/congestionamento) sem transferir o custo de escala de forma desproporcional ao usuário |

O núcleo de cálculo (motor de precificação, camadas 1 e 2, resultado em 3 faixas) permanece gratuito indefinidamente — é o que sustenta o posicionamento do produto e a confiança da base. A cobrança recai sobre funcionalidades de gestão e escala (histórico, dashboard, propostas automatizadas, benchmark avançado).

# 8. Riscos preliminares

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Dados de referência (Adegraf) desatualizados | Médio | Versionamento por ano/região e revisão periódica programada |
| Baixa adesão por desconfiança no cálculo | Alto | Transparência total na composição do preço (breakdown percentual visível) |
| Custo de infraestrutura crescer mais rápido que a receita | Alto | Arquitetura enxuta desde o MVP, monitoramento de uso e rate limiting |
| Vazamento de dados financeiros/pessoais sensíveis | Crítico | Camadas de segurança e privacidade detalhadas no PRD/SRS (criptografia, LGPD, menor privilégio) |
| Uso indevido das tabelas Adegraf como fonte | Médio | Tratar como benchmark comparativo, com atribuição de fonte, não como reprodução comercial das tabelas originais |

# 9. Marcos macro (cronograma indicativo)

Cronograma sem datas fixas — a sequência de marcos é a referência de priorização; os prazos ficam a critério do responsável pelo projeto.

| Marco | Entrega |
| --- | --- |
| M1 | Base de dados estruturada (tabelas Adegraf normalizadas por categoria/porte/região) |
| M2 | Motor de cálculo — Camadas 1 e 2 (custo-hora real e preço base) |
| M3 | MVP funcional completo — Camada 3 (multiplicadores) + resultado em 3 faixas + exportação de proposta |
| M4 | Lançamento público gratuito (V1) |
| M5 | Funcionalidades V2 + implementação do modelo de assinatura |
| M6 | V3 — sistema operacional de precificação e gestão financeira completo |

# 10. Critérios de sucesso do projeto

- MVP publicado, funcional e sem incidentes críticos de segurança.

- Base de usuários ativos crescente nos primeiros 90 dias após lançamento.

- Taxa de conversão gratuito → pago sustentável na fase V2, sem reduzir a base gratuita do núcleo de cálculo.

- Zero incidentes de exposição ou vazamento de dados de usuários.

# 11. Aprovação

Este documento formaliza a abertura do projeto Calculadora de Freelas e autoriza o início das próximas fases de planejamento e execução, detalhadas no documento PRD/SRS complementar.

Responsável: ______________________________________

Data: ____ / ____ / ________